Информация к отчету по итогам 2019 года

об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «KEGOC» перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

1. Общая информация о субъекте естественной монополии.

АО «KEGOC», являясь Системным оператором Единой энергетической системы Республики Казахстан, оказывает регулируемые услуги:

- по передаче электрической энергии по Национальной электрической сети;

- по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии;

- по организации балансирования производства - потребления электрической энергии.

По этим видам деятельности Компания включена в Государственный регистр субъектов естественной монополии.

Законом РК «Об электроэнергетике» на Компанию возложена организация параллельной работы с энергосистемами стран СНГ, а также согласование с Системными операторами энергосистем сопредельных стран величин перетоков электроэнергии по межгосударственным ЛЭП.

Основные параметры деятельности Компании.

Собственный капитал по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 469,526 млрд. тенге. В имущественный комплекс Компании входят воздушные линии электропередачи напряжением 110-1150 кВ и опорные подстанции, образующие Национальную электрическую сеть и обеспечивающие межгосударственные перетоки, выдачу мощности от электростанций общего пользования, связь между распределительными электросетевыми компаниями (РЭК) и крупными потребителями.

Общая протяженность линий электропередачи, находящихся на балансе компании, составляет 26,9 тыс. км, общее количество подстанций напряжением 35 – 1150 кВ, с установленной мощностью трансформаторов 38,246 ГВА составляет 80, на балансе находятся здания и сооружения, спецтехника и другие основные средства.

В АО «KEGOC» списочная численность работающих на 31 декабря 2019 года составила 3 980 человек.

В 2019 году производственная структура Компании: 9 филиалов МЭС, НДЦ СО, Исполнительная дирекция, дочерние организации АО «Энергоинформ» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по ВИЭ».

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

В целях обеспечения надежности работы НЭС, увеличения пропускной способности сетей и повышения энергоэффективности Компания планомерно продолжает реализацию инвестиционной программы вложения и возврата средств, направленных на реконструкцию, техническое перевооружение основных фондов, а также создание новых активов.

Доходы от оказания услуг, кроме компенсации операционных затрат, были направлены на реализацию инвестиционной программы на 2019 год.

Инвестиционной программой на 2019 год планировалось освоение капитальных вложений за счет собственных и заемных средств на сумму 18 637 млн. тенге.

Вместе с тем, в 2020 году были внесены изменения и утверждены совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК и Министерства энергетики РК. В результате, неисполненные по не зависящим от субъекта причинам (неисполнение обязательств другой стороной договора, признание конкурса (тендера) несостоявшимся) мероприятия на сумму 13 766 млн. тенге были перенесены на 2020 год, при этом в плане на 2019 год были предусмотрены мероприятия на сумму 4 871 млн. тенге.

Фактическое освоение инвестиций в целом составило 18 251 млн. тенге.

Более подробная информация представлена в приложение 1 (форма 1 приложения 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий)

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

В АО «KEGOC» на основании Закона РК «О естественных монополиях» ведется раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов в соответствии с методикой, согласованной с Агентством по регулированию естественных монополий. При этом распределение затрат по видам деятельности осуществляется исходя из общих расходов с учетом коэффициентов распределения, полученных в результате применения базы распределения затрат и активов между услугами. В связи с этим отклонения по статьям затрат по видам деятельности в основном идентичны и более подробно представлена в приложение 2 (форма 2 приложения 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий)

Передача электроэнергии

По фактическим данным затраты на оказание услуг по передаче электрической электроэнергии за 2019 год составили 75,368 млрд. тенге, что на 17% (10,918 млрд. тенге) больше предусмотренных в тарифной смете.

Затраты на предоставление услуг (себестоимость) составили 59,292 млрд. тенге, или больше утвержденной тарифной сметы на 8,775 млрд. тенге (17%).

По расходам периода затраты против предусмотренных в тарифной смете увеличились на 2, 143 млрд. тенге (15%).

Техническая диспетчеризация

По фактическим данным затраты на оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии за 2019 год составили 20,179 млрд. тенге, что на 5,225 млрд. тенге больше предусмотренных в тарифной смете.

Затраты на предоставление услуг (себестоимость) составили 13,364 млрд. тенге, или больше утвержденной тарифной сметы на 4,200 млрд. тенге (46%).

Балансирование производства-потребления электроэнергии

По фактическим данным затраты на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электроэнергии за 2019 год составили 11,483 млрд. тенге, что на 1,461 млрд. тенге выше предусмотренных в тарифной смете.

Затраты на предоставление услуг (себестоимость) составили 10,654 млрд. тенге, или больше утвержденной тарифной сметы на 1,365 млн. тенге (15%).

4-5 О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 к настоящим Правилам и о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по форме 4 согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

Утверждение показателей качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности субъектов естественных монополий предусмотрены при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

Компания проводит постоянную работу с потребителями по исполнению последними своих обязательств по заключенным договорам. Показателем эффективности работы с потребителями является финансовые показатели за прошедший период, а также показатель собираемости платежей за услуги Компании по основной деятельности, который за 2019 год составил 99,3%.

Основным показателем качества работы АО «KEGOC», как Системного оператора, является поддержание частоты в ЕЭС Казахстана. В отчетном году частота в ЕЭС Казахстана стабильно поддерживалась на нормативном уровне 50 + 0,2 Гц, как и в 2018 году.

Учтено 42 технологических нарушения (отказов II степени), аварий и отказов I степени не было. В 2018г. учтено 49 технологических нарушений (отказов II степени), аварий и отказов I степени не было. Общее количество технологических нарушений, в сравнении с 2018 г. снизилось на 14 %.

Суммарный недоотпуск электроэнергии в 2019 году снизился на 52% и составил 132,10 тыс. кВтч, против 274,18 тыс. кВтч в 2018 году.

Годовой максимум нагрузки по Казахстану зафиксирован 26 ноября 2019 г. в 19-00 часов времени Астаны и составил 15 182 МВт. По сравнению с 2018 годом (25 декабря, 19-00 час) максимум нагрузки увеличился на 359 МВт или на 2,4%.

6. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «KEGOC».

2019 год завершен с положительными финансовыми показателями.

Чистая прибыль по результатам деятельности Общества за 2019 год составила 30,2 млрд. тенге, и в сравнении с прошлым годом снизились на 9,55 млрд. тенге или на 24%.

По состоянию на 31 декабря 2019 года дебиторская задолженность с учетом резерва по сомнительным долгам сформировалась в размере 8,1 млрд. тенге и увеличилась по сравнению с началом года на 1,2 млрд. тенге или на 17,9%, что связано, в основном с текущими задолженностями потребителей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года кредиторская задолженность составила 9,7 млрд. тенге и уменьшилась по сравнению с началом года на 49,5% или на 9,9 млрд. тенге, что связано с погашением задолженности за основные средства и незавершенное строительство, в связи с завершением инвестиционных проектов.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

В 2019 году общий объем оказанных услуг по передаче электроэнергии составили 43 972,20 млн.кВтч, в том числе фактически оплачиваемый объем услуг составил 42 532,15 млн.кВтч. В тарифной смете объем оплачиваемых услуг предусматривался в размере 46 290,38 млн.кВтч, неисполнение планового показателя связано со снижением объема передачи электрической энергии субъектам оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан на 5,9% (план – 41 899 млн.кВтч, факт – 39 432 млн.кВтч).

В 2019 году объем услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии составил 97 061,19 млн. кВтч, что ниже планируемого в тарифной смете на 18 321,20 млн. кВтч. Неисполнение связано с меньшим объемом выработки электроэнергии энергопроизводящими организациями по сравнению с запланированным.

В 2019 году объемы услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии составили 188 772,40 млн. кВтч, что ниже запланированных в тарифной смете на 4 612,11 млн. кВтч. Неисполнение связано с меньшим объемом производства и потребления электрической энергии по сравнению с запланированным.

Неисполнения объемов регулируемых услуг привело к снижению уровня доходов, что в свою очередь не позволило реализовать в полном объеме утвержденную инвестиционную программу на 2019 год.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

В 2019 году системные услуги субъектам оптового рынка оказаны в полном объёме в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг. Общее количество договоров (централизованные, децентрализованные), переходящих с 2018 года и заключенных в 2019 году на оказание системных и вспомогательных услуг, составило – 783 штук. Рост количества договоров по сравнению с 2018 годом связан с выходом на оптовый рынок новых потребителей (субъекты ВИЭ, энергопроизводящие и энергоснабжающие компании).

- услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «KEGOC» – 322;

- услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электроэнергии – 127;

- услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии в ЕЭС Казахстана – 321;

- услуги по поставке и передаче резервной электрической мощности – 1;

- по передаче и/или распределению электрической энергии -12.

Официальных претензий со стороны потребителей по вопросам отказа от оказания услуг, необоснованных ограничений (кроме ограничений за несвоевременную оплату), в отчетном периоде не было.

9. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

В 2015 году в установленном законодательством порядке утверждены предельные уровни тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО «KEGOC» на пятилетний период, в частности на 2020 год утверждены предельные уровни тарифов на регулируемые услуги АО «KEGOC»

- по передаче электрической энергии в размере 2,797 тенге за кВтч;

- по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии в размере 0,306 тенге за кВтч.

- по организации балансирования производства-потребления электроэнергии в размере 0,098 тенге за кВтч.

В рамках реализации Инвестиционной программы, в  2020-2028 годах Компания планирует реализовать проекты  «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ в филиалах МЭС» (Реабилитация НЭС)», «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана» и «Усиление схемы внешнего электроснабжения г. Туркестан».

По программе трансформации бизнеса на 2020 год:

В 2020 году планируется запустить в эксплуатацию расширенные бизнес-процессы автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия; продолжить работы по проекту развития ВОЛС для передачи данных; выполнить строительно-монтажные работы системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности (АРЧМ) и централизованной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) с введением системы ЦСПА в эксплуатацию; утвердить отчет подрядчика по разработанным алгоритмам работы системы WACS и поставить систему на площадку проекта.

В части управления выгодами от реализации проектов Портфеля проектов мы ведем постоянную работу применяя подходы, рекомендованные АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

В рамках работы по обеспечению результативного функционирования Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в 2019 году проведен второй надзорный аудит на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, который подтвердил соответствие ИСМ требованиям международных стандартов.

Участие в совершенствовании тарифной политики в сфере естественной монополии

Компания принимает активное участие в работе межведомственных рабочих групп по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность субъектов естественных монополий.